## Slide 1: QA ESTIMATION МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
в команде Agile - грехов
FAILED

## Slide 2: QA ESTIMATION
FAILED

## Slide 3
Обо мне
Игорь Гольдшмидт
QA Engineer @ Gett
Testing Geek
Quality Freak
Test community activist
Blogger

## Slide 4
У нас есть:
RnD офис в Москве
AI + Machine Learning

## Slide 5
НАШ ГЕРОЙ!
МАРВ
QA Engineer
AGILE
За качество..
порву…

## Slide 6
QA
ESTIMATION
в процессе разработки
Я выясню, как это произошло...
1.
Notes: Raskaz kak vse proishodilo..

## Slide 7: Процесс Разработки
Предварительное планирование
Планирование
Разработка
Включая QA мероприятия
QA
Estimation

## Slide 8: QA Estimation
Первичный Анализ
Анализ рабочей группы
QA Estimation
Буферы
HTLP
“Мозговой штурм”
Управление рисками

## Slide 9: Проблемы Определения Оценки
Время
Not Требования
«Темные
зоны»
Интеграция

## Slide 10
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНОГО
QA Estimation
А ну расскажи, что пошло не так..
2.
Notes: Raskaz kak vse proishodilo..

## Slide 11: Причины: Содержание
DEV
SPEC
QA
Estimation
v1
DEV
SPEC
v2
SPRINT

## Slide 12: Причины: Ошибка DEV оценки
НЕ ДОСТАТОЧНО ДНЕЙ В СПРИНТЕ ДЛЯ…
... ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЕВы нагрешили

## Slide 13: Причины: Ошибка TEST оценки
НЕ ДОСТАТОЧНО ДНЕЙ В СПРИНТЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
QAщики не косячат!!!
Неправильный
расчет времени

## Slide 14: Причины: Фокус

## Slide 15
РЕШЕНИЕ
3.
Дебажить, дебажить всех?
Notes: Raskaz kak vse proishodilo..

## Slide 16: РЕШЕНИЕ:Общая Картина
Re-Analyze
Test Failed
Dev Failed
QA
Decision
Next Sprint
NO
YES
PO
Decision
Delivery Priority
NO
TP Review
YES
Execution Status
Caverage Decision
TC Execution Priority
TC Execution Time Re -Planning
Partial Coverage
Test Execution
MORE
Time
Man Hours
Automation
FULL Coverage
MONITORING

## Slide 17: РЕШЕНИЕ
Отслеживание времени в процессе разработки
Dev Time Failed
Test Time Failed
Мониторинг

## Slide 18: РЕШЕНИЕ
Мониторинг
Повторный анализ
Повторный анализ требований и статуса разработки

## Slide 19: РЕШЕНИЕ
Мониторинг
Повторный анализ
Сообщи о проблеме

## Slide 20: РЕШЕНИЕ
Мониторинг
Повторный
анализ
QA
РЕШЕНИЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
СЛЕДУЮЩИЙ СПРИНТ

## Slide 21: РЕШЕНИЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
СЛЕДУЮЩИЙ СПРИНТ
ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПОЛНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Мониторинг
Повторный
анализ
QA
РЕШЕНИЕ
Product Owner
РЕШЕНИЕ

## Slide 22: РЕШЕНИЕ
Статус выполнения
Анализ покрытия
Приоритет выполнения тестовых сценариев
Время выполнения тестовых сценариев
Повторное планирование
1
Мониторинг
Повторный
анализ
QA
РЕШЕНИЕ
PO
РЕШЕНИЕ
Test Plan
Обзор

## Slide 23: РЕШЕНИЕ
Мониторинг
Повторный
анализ
QA
РЕШЕНИЕ
PO
РЕШЕНИЕ
TP
Обзор
2
Тестовое Покрытие
ЧАСТИЧНОЕ
ПОЛНОЕ
Время
MH (Men Hours)
Фокус автоматизации

## Slide 24: РЕШЕНИЕ
Мониторинг
Повторный
анализ
QA
РЕШЕНИЕ
PO
РЕШЕНИЕ
TP
Обзор
Тестирование

## Slide 25
BEST
PRACTICES
4.
Мы знаем, как будет лучше..
Notes: Raskaz kak vse proishodilo..

## Slide 26: КОМАНДНЫЙ ПОДХОД
Все тестируют
Обратная связь UX во время разработки
Вся команда, а не только рабочая группа
Частые статус встречи

## Slide 27: АДАПТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

## Slide 28: ФОКУС
ЧЕК ЛИСТЫ
ДНЕВНОЙ ПЛАН

## Slide 29: Вот и все..

## Slide 30: Когда QA Estimation failed?
А ЧТО ВЫ
ДЕЛАЕТЕ?

## Slide 31: СПАСИБО
Вопросы?
Со мной можно связаться
@Igor Goldshmidt
@IgorGolds
iggmaster.com