## Slide 1
Кросс-командное взаимодействие:
от хаоса к порядку через TMS

## Slide 2
Михаил Дюжев — руководитель отдела тестирования
Виктор Раев — руководитель отдела разработки

## Slide 4: О чем расскажем
Рост и разделение команды - кейс Ростелекома
Как наладить взаимодействие разрозненных сотрудников
Как повысить прозрачность и понятность процессов
Как снизить затраты на рутинные задачи и сократить релизные циклы

## Slide 5: Корни катастрофы

## Slide 6: Почему так важна прозрачность процессов и контроль тестовой модели?

## Slide 7: Как это было в РТК-ИТ
Развитие и Эксплуатация
в Видеонаблюдении
2000+ тест-кейсов не успевали поддерживать
Только один человек мог понять структуру и состав тестов
Нет времени на прогоны тысяч тестов
Нет представления о покрытии и прогонах
Тест-кейсы жили в вакууме в TestRail, без связи с Jira

## Slide 8: Первые симптомы
Notes: Head of QA видит проблему
Проблемы масштабируются вместе с командой
Особенно заметно, когда есть взрывной рост
Чаще всего сначала набирают сотрудников, а потом начинают ставить их на рельсы

## Slide 9: Люди важнее процессов или процессы важнее людей?
Notes: В какой момент нужно сделать шаг назад и пересмотреть рабочие процессы

## Slide 10: Как это было в РТК-ИТ
Инерция расширения и инертность команды
У нас и так всё работает!
Notes: Быстро набрали команду (8 человек в Москве -> 30 по регионам за 18 месяцев), начали налаживать процессы, но встретили сопротивление
“У нас и так все работает” - боремся с инерцией покоя
Команда тестирования была крайне перегружена и не видела суть проблемы
Количество сотрудников отдела было невелико и все занимались всем, не было профилирования

## Slide 11: Поиск решения

## Slide 12: One TMS to rule them all
Единый и прозрачный инструмент для QA
Команда использовала TestRail
Вроде заработало, но…
Notes: Чем больше времени вкладывали в развитие процессов и коммуникаций, тем больше становилось понятно,
что нужен простой легкий инструмент, который поможет управлять тестированием

## Slide 13: Хотели единообразия, минимум переключения контекстов и интерфейсов у QA

## Slide 14
Ошибки в TMS и тишина от техподдержки
Перегруженный UI/UX
Нет связки с Jira, менеджерам проектов неудобно
Неудобно работать с автотестами через TMS
Как это было
в РТК-ИТ
Проблемы с TestRail

## Slide 15: Свет в конце тоннеля

## Slide 16: Что ждем от инструмента?
Связь с Jira
Минимум лишних кликов
Импортировать автотесты
Отслеживать всё и вся
Notes: - в конце 2019 года посмотрели на Test IT, инструмент на тот момент был сыроват и тогда не решились на работу с ним
- в середине 2020 года мы вернулись к рассмотрению вопроса с заменой ТМС, провели пилотирование и «пересели» на Test IT
- на текущий момент есть пожелания по доработкам и есть возможность влиять на развитие

## Slide 17: Cквозная линковка сущностей Лаконичность интерфейса Управление автотестами Визуализация
Что нашли в Test IT

## Slide 18
Настройка интеграции Test IT + Jira
Администраторы сами оценили простоту и удобство инструмента
Появилась возможность создавать копии кейсов в Jira
Получили возможность создавать сьюты автотестов в TMS
Как это было
в РТК-ИТ
Внедрение Test IT
в связке с Jira

## Slide 19: Почему Jira - это важно

## Slide 20: Автоматизация

## Slide 21: Успешный успех
Сократили на 30% релизный цикл
Меньше затрат на рутину, больше времени на развитие

## Slide 22: Дорабатываем инструмент с учетом запросов пользователей, добавляем новые метрики

## Slide 23: Нагрузка на специалистов

## Slide 24: Распределение дефектов

## Slide 25: Все дефекты под рукой

## Slide 26: Автораспределение

## Slide 27: Геймификация

## Slide 28
Как раскачали команду
Head of QA видит всю картину качества
Команда погрузилась в работу
Команда улучшает процессы и инструмент
Сейчас проводим обучение в ВУЗах
Участвуем в развитии профессионального сообщества
Как это было
в РТК-ИТ

## Slide 29
Как это было
в РТК-ИТ
% покрытия
Трудозатраты
Время на прогоны и прохождения регрессов
В 2 раза снизили время на тестирование релиза
Notes: Покрытие задач
Раздел с задачами, которые не покрываем кейсами
Оценками трудозатрат на прогон и объективное измерение времени фактического
Возможность формировать базу знаний и контролировать релизы
Есть ограниченный набор дефолтных метрик, которые можно взять сразу за основу
На текущий момент продолжительность тестирования релиза снизилась с 30 - 50 дней, до 20

## Slide 30: Test IT — не просто инструмент, а общее пространство для взаимодействия QA, Dev, Analytics & Management
Notes: Не просто инструмент для хранения тест-кейсов, а это общее пространство для взаимодействия всех участников процесса создания продукта

## Slide 31: Время вопросов
PRO тест-чат — для ништяков и новостей
/testit-tms
/testittms
@test_it_tms
TestITTMS