## Slide 1
EPAM Systems
Алена Дашкевич
История одного проекта
Улучшить KPI в два раза?
Сделано!

## Slide 2
Software Testing Manager, EPAM Systems
7+ лет в тестировании
E-mail: Alena_Dashkevich@epam.com
Алена Дашкевич

## Slide 3
Цель: Конвертация ASP страниц существующей ERP системы на новый ASP.NET MVC solution
Объем работ: 4500+ страниц
Команда:
      90 программистов
      50 тестировщиков
      5 автоматизаторов
Длительность: 1.5 года
Описание Проекта

## Slide 4
Отсутствие документации
Первый опыт оффшорного сотрудничества для заказчика
3 локейшна
У заказчика не было QA вообще больше 15 лет
Тестировщики должны разбираться в коде
Изначальные оценки трудоемкости давались программистами
Параллельная разработка фреймворка
Особенности проекта – обычные и не очень

## Slide 5
В начале проекта: тестировщик – на все руки мастер

## Slide 6
Тестирование становится «узким местом»

## Slide 7
4.31 Часа:
Бизнес анализ
Написание чеклистов
Тестирование
Работа с багами
Обработка обратной связи после приемочного тестирования
Другое
Часы тестирования на Story Points

## Slide 8
Мозговой штурм

## Slide 9
Результаты
4.31
1.29

## Slide 10
Бизнес-смысл модуля
Зачем нужна именно эта страница?
Кто этим пользуется?
С кем бы поговорить…
Как определить приоритет?
А где моя документация?
А пусть заказчик опишет!
Бизнес-анализ

## Slide 11
Формат чеклиста
Степень детализации
Содержание чеклиста
Общий подход
Пользуемся цветом
Второй монитор – необходимость, а не роскошь
Мне нужны твои данные
Написание чеклистов

## Slide 12
Мы определяем окружение или оно нас?
Кнопка «поставить билд» – для одного или для всех?
Качество продукта в тестировании
А что это вы тут надевелопили…
Может поговорим?
А нужен ли нам смоук-тест
Регерессия или опять 25
Тестирование

## Slide 13
Как репортать?
Куда репортать?
Но это же одно и то же…
Баги фрэймворка vs баги имплементации
Повторенье – мать дубликатов или отец реопенов
Фича или баг
Багочемпионы
Работа с багами

## Slide 14
А баг ли это?
Некрасивый код и его друзья
А почему мы его не нашли?
А что сделать чтобы мы потом находили?
Баги второго раунда
Может все таки поговорим?
Обработка обратной связи после приемочного тестирования

## Slide 15
И опять про разговоры и отношение
Обмен знаниями
Что надо формализовать, а что – необязательно?
Инструменты
Многообразие подпроцессов в природе
Такие разные энварменты
Ретроспективы – их польза и вред
Другое…

## Slide 16
Качество поступающее в тестирование 
Количество багов, находимых тестировщиками
Качество поступающее заказчику 
Количество багов, находимых при приемке/ количество раундов приемки
Не потерять качество на бегу

## Slide 17
Кто больше всех набагоделил?
Категории багов
В ожидании фикса
Белый шум – Not a bug, cannot reproduce и т.д.
Кто какие баги находит
От недели к месяцу
Анализ «внутренних» багов

## Slide 18
А они знают чего хотят?
Кто виноват?
Что делать?
Баг на сторипойнт
Эй, моряк, ты слишком долго плавал…
Анализ багов от заказчика

## Slide 19
Анализ багов от заказчика
Chart: Month Bugs/SP
| November | December | January | February | March
Provided | 0.19 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.05
Accepted | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.08

## Slide 20
Количество раундов приемки
Chart: Month Provided
| September | October | November | December | January | February | March
AvgRoundsOfAcceptance | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.75 | 1.7 | 1.36

## Slide 21
?
Вопросы

## Slide 22
Спасибо за внимание!