## Slide 1
Software quality assurance days
International Conference of
Software Quality Assurance
sqadays.com
Minsk. May 29–30 2015
Alena Dashkevich
EPAM Systems. Minsk, Belarus
История одного проекта.
Улучшить KPI в два раза?
Сделано!

## Slide 2
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Алена Дашкевич
Software Testing Manager, EPAM Systems
7+ лет в тестировании
E-mail: Alena_Dashkevich@epam.com

## Slide 3
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Метрики для менеджеров

## Slide 4
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Метрики для себя

## Slide 5
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Задача – улучшить эффективность на 30%

## Slide 6
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Задача – улучшить эффективность на 30%

## Slide 7
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Описание Проекта
Цель: Конвертация ASP страниц ERP системы на новый ASP.NET MVC solution
Объем работ: 4500+ страниц
Команда:
      90 программистов
      50 тестировщиков
      5 автоматизаторов
Длительность: 1.5 года

## Slide 8
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Особенности проекта – обычные и не очень
Отсутствие документации
Первый опыт оффшорного сотрудничества для заказчика
3 локации
У заказчика не было QA вообще больше 15 лет
Тестировщики должны разбираться в коде
Изначальные оценки трудоемкости давались программистами
Параллельная разработка фреймворка

## Slide 9
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Тестировщик – на все руки мастер

## Slide 10
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Тестирование становится «узким местом»

## Slide 11
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Часы тестирования на Story Points
4.31 Часа:
Бизнес анализ
Написание чеклистов
Тестирование
Работа с багами
Обработка обратной связи
Другое

## Slide 12
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Мозговой штурм

## Slide 13
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Результаты
4.31
1.29

## Slide 14
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Бизнес-анализ
Связь команд и заказчика
Демо сессии (вживую и в записи)
Приоритеты (в джире и по кол-ву посещений)
Дополнительная документация
Запросы заказчику

## Slide 15
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Написание чеклистов –
Общий подход
Формат
Степень детализации
Содержание
Использование цвета
Второй монитор
Специфические данные

## Slide 16
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Тестирование
Окружение
Пользователи для тестирования
CI и установка билда
Качество продукта в тестировании
Данные для тестирования
Классический смоук и регрессия
Вопросы и изменения

## Slide 17
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Работа с багами
Правила создания багов
Объединение багов по причине
Баги фрэймворка vs баги имплементации
Изменение типа объекта
Дубликаты
Баго-чемпионы

## Slide 18
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Acceptance
Реальные баги и
ошибки пользователя
Причины пропущенных багов
Ошибки кода
2+ раунда
Заказчик-команда
Коммуникация

## Slide 19
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Другое
Коммуникация
База знаний
Обязательные инструкции
Инструменты
Разные подпроцессы
Окружение
Ретроспективы

## Slide 20
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Анализ внутренних багов
Кто больше всех набагоделил?
Категории багов
Время жизни бага
Белый шум – Not a bug, cannot reproduce и т.д.
Кто какие баги находит
От недели к месяцу

## Slide 21
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Анализ багов от заказчика
А они знают чего хотят?
Кто виноват?
Что делать?
Баг на сторипойнт
Эй, моряк, ты слишком долго плавал…

## Slide 22
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Анализ багов от заказчика (Bug/SP)
Chart: 
| October | November | December | January | February | March | April
Provided | 0.19 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04

## Slide 23
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Раунды тестирования
Chart: 
| August | September | October | November | December | January | February | March | April
AvgRoundsOfAcceptance | 2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.75 | 1.7 | 1.36 | 1.2

## Slide 24
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
?

## Slide 25
Улучшить KPI в два раза? Сделано!
Спасибо за внимание!
Email: Alena_Dashkevich@epam.com