## Slide 1: Как тестировать в условиях катастрофической нехватки времени
Светлана Панина
Ведущий специалист по обеспечению качества ПО
SQA Days
Минск, 15-16 ноября 2019

## Slide 2: В преддверии нового проекта
Notes: Перед началом нового проекта мы полны энтузиазмом.
Представляем себе 7 принципов тестирования и предвкушаем выпуск релизов без багов))

## Slide 3: С какими проблемами сталкиваемся
Не можем сфокусироваться
На настройку тестового окружения уходит много времени
Новые задачи прилетают в этот же релиз
Коллеги болеют или уходят в отпуск
Notes: В действительности же через пару недель пребывания на новом проекте мы часто сталкиваемся со следующими не очень приятными вещами
1. Расфокус
Задачи сыпятся, как дождь с неба. Их много. Звонят коллеги, чтобы узнать, что с тестированием той задачи.
Параллельно вы пытаетесь распланировать работы по тестированию в эту версию. Вдруг срочно просят проверить как отработает “этот” кейс. И много чего еще.
Да, никто не отменял многозадачность, но всему есть разумный предел.
2. На настройку тестового окружения потратили пол дня
Решили поднять новый стенд, чтобы было как положено и с чистого листа проверить функционал. Потратили пол дня.
3. Прилетают новый задачи в этот же релиз.
Хочется сказать что релиз не резиновый. Но клиенту жизненно необходимы эти новые фичи)
4. Коллеги заболели ушли в отпуск. Порой это очень критично. А когда такое происходит внезапно, то нам всегда так не хватает тех кого нет)
Или еще, например:
Требования не актуальны Решили почитать постановку, а дата актуальности — прошлый год)
Новые изменения ломают уже проверенный функционал после каждого билда. Т.е. вы уже проверили и закрыли задачу по фиче №1. А при тестировании фичи №2 обнаруживаете что первая уже не работает)
Завтра релиз, а разработка еще не закончилась. Тестирование закупает энергетики и готовится к бессонной ночи.

## Slide 4: Первая реакция

## Slide 5: Определить приоритеты и цель тестирования
Приоритет – скорость
Notes: Обычно тестирование хочет сделать все качественно и страдает, от невозможности провести полный цикл работ
В экстремальных условиях, чтобы выжить, нужно приспособиться
Приоритет: скорость

## Slide 6: Определить приоритеты и цель тестирования
Цель: проверить работу конкретного функционала, а не всего ПО
Notes: Цель: проверить работу конкретного функционала, а не всего ПО
Роль тестирования сводится к фильтру, который не пропускает сильные загрязнения.

## Slide 7: Представим, что в продукте есть критичные баги

## Slide 8: Выбрать стратегию тестирования
Условия
230 тест-кейсов в релизном тест-плане
3 человека
20 минут – среднее время прохождения каждого теста
Автоматизации нет (проект молодой)
Завтра к обеду нужно выпустить версию

## Slide 9: Стратегия № 1
Выполнить все тест-кейсы из релизного тест-плана
Завести дефекты

## Slide 10: Стратегия № 1
Результат
Прошли только часть тест-кейсов (примерно 75 штук)
Завели баги, которые удалось выявить за отведенное время
Пофиксили самые критичные баги из найденных
Отдали версию с неизвестным количеством критичных багов

## Slide 11: Стратегия № 2
Составить сокращенный чек-лист, в который войдут:
  тест-кейсы на приоритетный функционал в данном релизе
  функционал, в котором с большей долей вероятности может оказаться ошибка
Выполнить тестирование методом свободного поиска
Незамедлительно сообщать о дефектах разработке

## Slide 12: Стратегия № 2
Результат
Прошли все пункты из чек-листа
Сообщили о багах разработке
Пофиксили самые критичные баги из найденных
Отдали версию без критичных багов в приоритетном функционале

## Slide 13: Результат
Стратегия № 1 |  | Стратегия № 2
Отдали версию с неизвестным количеством критичных багов
Отдали версию без критичных багов

## Slide 14: Ограничить список приоритетных задач
По возможности отбросьте все, что хоть как-то можно отложить или не делать в этом релизе
Согласуйте список и срок задач с заинтересованными лицами
Делайте только задачи из данного списка

## Slide 15: Ограничить список приоритетных задач
Если приходит новая срочная задача
Показать первоначальный список и новую задачу руководству
Договориться о возможности убрать часть задач из первоначального списка либо перенести их на другой срок

## Slide 16: Сократить смежные работы
Настройка тестового окружения

## Slide 17: Настройка тестового окружения
4
часа
10
минут
Новый стенд
Загрузка справочных данных
Настройка отображения
Настройка пользователей
Загрузка первичных данных для начала работы
Настроенный стенд
Установить билд с новым функционалом

## Slide 18: Сократить смежные работы
Настройка тестового окружения
Написание тест-кейсов

## Slide 19: Написание тест-кейсов
Задачу отдали в тестирование позже, чем планировалось
Есть запас времени
2-16
часов
0
часов
Пишем тест-кейсы
Не пишем тест-кейсы

## Slide 20: Сократить смежные работы
Настройка тестового окружения
Написание тест-кейсов
Прохождение полноценного релизного тест-плана

## Slide 21: Прохождение полноценного релизного тест-плана
Релизный тест-план
230 тестов
Релизный чек-лист
80 пунктов
25
часов
4
часа

## Slide 22: Быстро сообщать о найденных багах
Тестирование вместе с разработчиком
Заведение кратких баг-репортов в системе после проведения тестирования по задаче, полное описание репортов только при необходимости
Цель: как можно быстрее донести до разработки информацию о багах, чтобы их быстрее исправили

## Slide 23: Подготовить и сохранить тестовые данные
Выкладывать тестовые данные в общий доступ для всей команды
Поддерживать понятную структуру хранения данных
Цели
При повторном тестировании использовать уже имеющиеся тестовые данные
Экономить время
Подстраховать себя на случай отсутствия коллеги, тестирующего данный функционал

## Slide 24: Итого
Определить приоритеты и цель тестирования
Выбрать стратегию тестирования
Ограничить список приоритетных задач
Сократить смежные работы
Быстро сообщать о найденных багах
Подготовить и сохранить тестовые данные
25 часов
25
часов
экономия времени

## Slide 25
Светлана Панина
spanina@custis.ru