## Slide 1: С чистого листа
Стоит ли переходить на новый фреймворк для автоматизации?
Лиля Сапурина

## Slide 2: План доклада
Время - деньги

## Slide 3: План доклада
Время - деньги
Как выявить проблему?

## Slide 4: План доклада
Время - деньги
Как выявить проблему?
Алгоритм (теория рисков, планирование, приоритизация)

## Slide 5: План доклада
Время - деньги
Как выявить проблему?
Алгоритм (теория рисков, планирование, приоритизация)
Популярные риски и методы их исправления

## Slide 6: План доклада
Время - деньги
Как выявить проблему?
Алгоритм (теория рисков, планирование, приоритизация)
Популярные риски и методы их исправления
+ примеры, примеры, примеры…

## Slide 7: Задача
min(P) = min(A*T*S) => min(T)
P - стоимость разработки
T - количество дней
A человек - автоматизаторы, fix
S - средняя зп человеко-дня, fix

## Slide 8: T = Tf + Ta
Общее время автоматизации
Tf – время разработки фреймворка (Profit = 0)
Ta – время разработки автотестов (Profit ⬈ )

## Slide 9: Оценка отклонений
Δ ⬊ => стабилизируется, it’s ok
Δ < 0 => берем больший объем задач
Δ ⬈ => растет, выявляем проблему
Ожидание | Реальность
Tf | Tf + Δf
Ta | Ta + Δa

## Slide 10: Метрика прогресса автоматизации
количество автоматизированных тестов
количество запланированных для автоматизации тестов
AP =

## Slide 11: Пример оценки
Tf = 10 дней
Ta = 10 дней (5 сценариев)

## Slide 12: Пример оценки
AP = 20%
Δ = (15 – 10) + (10 – 10 ) = 5

## Slide 13: Пример оценки
AP = 20%
Δ = (15 – 10) + (10 – 10 ) = 5
AP = 30%
Δ = 7

## Slide 14: Пример оценки
AP = 20%
Δ = (15 – 10) + (10 – 10 ) = 5
AP = 30%
Δ = 7
AP = 20%
Δ = 10
AP = 50%
Δ = 3

## Slide 15: И с чистого листа. И снова все сначала
AP = 20%
Δ = (15 – 10) + (10 – 10 ) = 5
AP = 30%
Δ = 7
AP = 20%
Δ = 10
AP = 50%
Δ = 3

## Slide 16
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Перечисляем риски

## Slide 17
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Перечисляем риски
Приоритизируем

## Slide 18
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Перечисляем риски
Приоритизируем
Отмечаем возникшие

## Slide 19
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Перечисляем риски
Приоритизируем
Отмечаем возникшие
Можно исправить
Нельзя исправить

## Slide 20: Нельзя исправить критические риски
Анализ рисков

## Slide 21: Нельзя исправить критические риски
Анализ рисков
Оценка времени

## Slide 22: Нельзя исправить критические риски
Анализ рисков
Оценка времени
Реализация + метрики!

## Slide 24: Исправление критических рисков
А: время исправления
В: время с нуля
Переходим на новый фреймворк
A > B
A < B
Исправляем

## Slide 26
Поиск новых сотрудников ~ 1 месяц
«Вливание» в команду ~ 1 месяц
A ~ 2 месяца

## Slide 27
Поиск новых сотрудников ~ 1 месяц
«Вливание» в команду ~ 1 месяц
A ~ 2 месяца
Разработка ~ 1 месяц
B ~ 1 месяц

## Slide 28: Приоритизация рисков
Вероятность х Последствия = Важность
Низкий
Средний
Критический

## Slide 29: Планирование рисков
Автоматизаторы
Тест аналитики
Разработчики
Участники смежных команд

## Slide 30: Плохая расширяемость
Comp1
Tf + Ta
PageObjects
Helpers
Libs

## Slide 31: Плохая расширяемость
Comp1
Tf + Ta
Comp2
-
PageObjects
Helpers
Libs

## Slide 32: Плохая расширяемость
Comp1
Tf + Ta
Comp2
-
PageObjects
Helpers
Libs

## Slide 33: Рефакторинг?
Comp1
Comp2
-
Tf + Ta
PageObjects
Helpers
Libs

## Slide 34: Рефакторинг?
Comp1
Comp2
-
Tf + Ta + Δ
PageObjects
Helpers
Libs

## Slide 35: Новые методы?
Comp1
PageObjects
Helpers
Libs
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
Tf + Ta
Tf + Ta

## Slide 36: Новые методы?
Comp1
PageObjects
Helpers
Libs
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
Comp3
PageObjects
Helpers
Libs
Tf + Ta
Tf + Ta

## Slide 37: Новые методы?
Comp1
PageObjects
Helpers
Libs
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
Comp3
PageObjects
Helpers
Libs
Comp4
PageObjects
Helpers
Libs
CompN
PageObjects
Helpers
Libs
Tf + Ta
Tf + Ta

## Slide 38: Новые методы?
Comp1
PageObjects
Helpers
Libs
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
Comp3
PageObjects
Helpers
Libs
Comp4
PageObjects
Helpers
Libs
CompN
PageObjects
Helpers
Libs
Ta⬈
Tf + Ta
Tf + Ta

## Slide 39
Comp1
Comp2
Union part
Methods 2
Methods 1

## Slide 40
Comp1
Comp2
Union part
Methods 2
Methods 1
Plan:
Scenario1
Scenario2

## Slide 41: Deprecated подход
Comp1
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
PageObjects
Helpers
Libs
Deprecated
Tf + Ta

## Slide 42: Deprecated подход
Comp1
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
PageObjects
Helpers
Libs
Deprecated
Comp3
Tf + Ta

## Slide 43: Deprecated подход
Comp1
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
PageObjects
Helpers
Libs
Deprecated
Comp3
CompN
Tf + Ta

## Slide 44: Deprecated подход
Comp1
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
PageObjects
Helpers
Libs
Deprecated
Comp3
CompN
Tf + Ta

## Slide 45: Deprecated подход
Comp1
Comp2
PageObjects
Helpers
Libs
Comp3
CompN
Tf + Ta

## Slide 46: Проблемы с отладкой
Один язык с разработчиками
Подробное логирование
Внутренняя wiki

## Slide 47: Проблемы с отладкой
Один язык с разработчиками
Подробное логирование
Внутренняя wiki
Начало и конец теста
Шаги
Текущий юзер
Локаторы
Запросы к БД
Ответы с сервера

## Slide 48: Проблемы с отладкой
Один язык с разработчиками
Подробное логирование
Внутренняя wiki

## Slide 49: Проблема компетенции
Pull Request cодержит все описания
Синтаксический анализатор (checkstyle, eslint, …)

## Slide 50: Проблема компетенции
Артефакт с документацией

## Slide 51: Проблема компетенции
Разработчики в теме
Компонентные тесты
PageObjects
Разработчики
Критерий приемки

## Slide 52: Проблема компетенции
Разработчики в теме
Компонентные тесты
PageObjects
Разработчики
E2E
тесты
Тестировщики
Критерий приемки

## Slide 53: Проблема зависимости от кода
Правила реализации веб элементов, именование
Galen – тестирование разметки
Tables
Radiogroups
IDs
Dropdowns
Buttons
Checkboxes

## Slide 54: Проблема зависимости от кода
Кастомные веб-элементы
ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup(”red”, “green”, ”blue”, “purple”, “yellow”); buttonGroup.choose(“blue”); buttonGroup.verifyModeEquals(“blue”);

## Slide 55: Проблема эффективности
дефекты, найденные автотестами
все дефекты в покрытых автотестами компонентах
AE =

## Slide 56: Проблема эффективности
Мануальный дефект покрыт e2e тестом

## Slide 57: Проблема эффективности
Post-deployment checks
Deploy
E2E autotests
Manual tests

## Slide 58: Проблема эффективности
Правильные проверки
Информативный отчет
Мутационное тестирование

## Slide 59: Проблема специфичных кейсов
количество тестов, которые можно автоматизировать
количество всех тестов
AS =

## Slide 60: Резюме
Планирование
Метрики
Стоимость (время)
Приоритизация
Риски

## Slide 61: Дисклеймер
Данный материал не является предложением или предоставлением какой-либо услуги. Данный материал предназначен исключительно для информационных и иллюстративных целей и не предназначен для распространения в рекламных целях. Любой анализ третьих сторон не предполагает какого-либо одобрения или рекомендации. Мнения, выраженные в данном материале, являются актуальными на текущий момент, появляются только в этом материале и могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация предоставляется с пониманием того, что в отношении материала, предоставленного здесь, вы будете принимать самостоятельное решение в отношении любых действий в связи с настоящим материалом, и это решение является основанным на вашем собственном суждении, и что вы способны понять и оценить последствия этих действий. ООО "Дойче Банк Техцентр" не несет никакой ответственности за любые убытки любого рода, относящихся к этому материалу.